MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN

Agente IA de Facturación Automática en AWS

Prototipo funcional

| Persona A Infraestructura | Persona B Lambda + Backend | Persona C Agente IA | Persona D PDF + Envío |
| --- | --- | --- | --- |

Versión 1.0 — Abril 2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2

1. Resumen ejecutivo	4

1.1 Qué hace el sistema	4

1.2 Dónde actúa la IA vs. código tradicional	4

2. Asignación de roles del equipo	5

2.1 Persona A — Infraestructura AWS	5

Tareas específicas	5

Paso a paso detallado: configurar SES para recibir correos	5

Paso a paso: crear bucket S3	6

Paso a paso: crear tabla DynamoDB	6

Paso a paso: roles IAM	6

Entregables de Persona A	7

2.2 Persona B — Lambda y backend	8

Tareas específicas	8

Paso a paso: Lambda 1 — Trigger (filtro por asunto)	8

Paso a paso: Lambda 2 — Orquestadora (conecta con IA)	9

Paso a paso: Lambda 3 — Envío de correo	12

Entregables de Persona B	13

2.3 Persona C — Agente IA (prompts y tools)	14

Tareas específicas	14

System prompt del agente (completo)	14

Mensaje del usuario (template)	16

Casos de prueba obligatorios	16

Entregables de Persona C	17

2.4 Persona D — Generación de PDF y envío programado	18

Tareas específicas	18

Paso a paso: generador de PDF con fpdf2	18

Paso a paso: configurar EventBridge Scheduler	20

Entregables de Persona D	21

4. Flujo completo del sistema	22

5. Prerequisitos y configuración inicial	22

5.1 Cuenta AWS	22

5.3 Servicios AWS necesarios	23

6. Checklist de verificación final	24

6.1 Prueba end-to-end	24

6.2 Prueba de errores	24

6.3 Seguridad	24

1. Resumen ejecutivo

Prototipo funcional de un agente de IA que automatiza el proceso de facturación empresarial en AWS. El sistema recibe correos electrónicos con archivos Excel adjuntos, extrae los datos de facturación usando inteligencia artificial (Claude en Amazon Bedrock), genera cuentas de cobro en PDF y envía correos corporativos programados al cliente.

1.1 Qué hace el sistema

- Recibe correos automáticamente via Amazon SES

- Filtra por asunto (solo procesa correos con asunto específico)

- Extrae archivos Excel adjuntos y los almacena en S3

- Un agente de IA (Claude) interpreta el Excel, extrae datos clave y valida

- Genera una cuenta de cobro profesional en PDF

- Redacta un correo corporativo personalizado

- Programa el envío para una fecha futura

1.2 Dónde actúa la IA vs. código tradicional

Es importante entender qué partes del sistema usan IA y cuáles son lógica tradicional:

| Componente | Tipo | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Filtrar por asunto del correo | Código tradicional | Es una comparación de texto simple, no necesita IA |
| Parsear correo MIME y extraer adjuntos | Código tradicional | Librería estándar de Python (email) |
| Interpretar columnas del Excel | Agente IA | Las columnas pueden llamarse diferente cada vez |
| Validar datos y reportar faltantes | Agente IA | Requiere entender contexto, no solo verificar nulls |
| Generar cuenta de cobro (contenido) | Agente IA | Redacción profesional adaptada al contexto |
| Redactar email corporativo | Agente IA | Personalizado por cliente y concepto |
| Crear archivo PDF | Código tradicional | Librería fpdf2 con el JSON del agente |
| Programar y enviar correo | Código tradicional | EventBridge + SES, servicios AWS nativos |

2. Asignación de roles del equipo

El trabajo se divide en 4 roles. Cada persona puede trabajar de forma independiente en su área, con puntos de integración definidos entre ellos.

2.1 Persona A — Infraestructura AWS

PERSONA A — INFRAESTRUCTURA

Responsabilidad: Crear y configurar todos los servicios de AWS necesarios.

Habilidades necesarias: Consola AWS, IAM, S3, SES, Route 53 (básico).

Tareas específicas

- Crear cuenta AWS y configurar un usuario IAM con permisos de administrador para el proyecto.

- Configurar Amazon SES para recibir correos: verificar dominio, crear MX record en Route 53, activar Receipt Rule Set.

- Crear bucket S3 con la estructura: incoming/ (correos crudos), processed/ (Excel extraídos), output/ (PDFs generados).

- Configurar S3 Event Notification en el prefijo processed/ para que dispare la Lambda orquestadora (la crea Persona B).

- Crear tabla DynamoDB con partition key factura_id (String) y campos: cliente, estado, fecha_procesamiento, fecha_envio, s3_pdf_key.

- Crear roles IAM para cada Lambda con los permisos mínimos necesarios (principio de menor privilegio).

- Habilitar Amazon Bedrock en la región us-east-1: solicitar acceso al modelo Claude en Model Access.

Paso a paso detallado: configurar SES para recibir correos

Este es el paso más crítico de la Persona A. Sigue estas instrucciones exactas:

- Ir a Amazon SES en la consola AWS (región us-east-1).

- Verificar dominio: En el menú lateral, ir a "Verified identities" y dar clic en "Create identity". Seleccionar "Domain" e ingresar tu dominio (ej: tuempresa.com). SES te dará registros DKIM para agregar en tu DNS.

- Crear registro MX: Ir a Route 53 (o tu proveedor DNS). Crear un registro MX para el subdominio de recepción (ej: facturas.tuempresa.com) con valor: 10 inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com

- Crear Receipt Rule Set: En SES, ir a "Email receiving" en el menú lateral. Crear un nuevo Rule Set y activarlo como el Rule Set por defecto.

- Crear Receipt Rule: Dentro del Rule Set, crear una regla. En "Recipients" agregar la dirección que recibirá los correos (ej: facturas@tuempresa.com). En "Actions" agregar "Deliver to S3 bucket" y seleccionar el bucket creado con prefijo incoming/.

- Dar permisos al bucket: SES necesita permisos para escribir en S3. La consola te ofrecerá agregar la política automáticamente. Aceptar.

- Probar: Enviar un correo de prueba a la dirección configurada. Verificar que aparezca un archivo en el bucket S3 bajo incoming/.

Paso a paso: crear bucket S3

- Ir a S3 en la consola AWS.

- Crear bucket: Nombre sugerido: facturacion-automatica-{tu-id}. Región: us-east-1. Dejar Block Public Access activado.

- Crear carpetas: Dentro del bucket, crear tres carpetas: incoming/, processed/, output/.

- Configurar Event Notification: Ir a Properties del bucket, sección "Event notifications". Crear notificación para el prefijo processed/ con evento s3:ObjectCreated:*. Destino: Lambda function (la que cree Persona B). NOTA: La Lambda debe existir primero; coordinar con Persona B.

Paso a paso: crear tabla DynamoDB

- Ir a DynamoDB en la consola AWS.

- Crear tabla: Nombre: facturas-procesadas. Partition key: factura_id (String). Modo de capacidad: On-demand (para el prototipo).

- Atributos adicionales (no se definen al crear, se agregan dinámicamente): cliente (String), nit (String), concepto (String), valor (Number), estado (String), fecha_procesamiento (String), fecha_envio_programado (String), s3_pdf_key (String), s3_excel_key (String).

Paso a paso: roles IAM

Crear 3 roles IAM, uno para cada Lambda:

Rol 1 — lambda-trigger-role: Permisos: AmazonS3ReadOnlyAccess sobre incoming/*, AmazonS3FullAccess sobre processed/*, CloudWatchLogs.

Rol 2 — lambda-orchestrator-role: Permisos: AmazonS3ReadOnlyAccess sobre processed/*, AmazonS3FullAccess sobre output/*, AmazonBedrockFullAccess, AmazonDynamoDBFullAccess, AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess, CloudWatchLogs.

Rol 3 — lambda-sender-role: Permisos: AmazonS3ReadOnlyAccess sobre output/*, AmazonSESFullAccess, AmazonDynamoDBFullAccess, CloudWatchLogs.

Para cada rol: ir a IAM, crear rol, tipo AWS Service, servicio Lambda, adjuntar las políticas correspondientes.

Entregables de Persona A

- Bucket S3 creado con las 3 carpetas y Event Notification configurada

- SES configurado y probado (correo de prueba recibido en S3)

- Tabla DynamoDB creada

- 3 roles IAM creados

- Bedrock habilitado con acceso a Claude

- Documento con ARNs de todos los recursos creados (compartir con el equipo)

2.2 Persona B — Lambda y backend

PERSONA B — LAMBDA + BACKEND

Responsabilidad: Desarrollar las funciones Lambda que orquestan todo el flujo.

Habilidades necesarias: Python 3.12, boto3, librería email de Python, conocimiento básico de AWS Lambda.

Tareas específicas

- Lambda 1 — Trigger: Parsea el correo MIME, filtra por asunto, extrae el Excel adjunto.

- Lambda 2 — Orquestadora: Lee el Excel, invoca al agente IA en Bedrock, procesa la respuesta.

- Lambda 3 — Envío: Descarga el PDF de S3, arma correo MIME con adjunto, envía por SES.

Paso a paso: Lambda 1 — Trigger (filtro por asunto)

Esta Lambda se dispara cuando SES guarda un correo en S3 incoming/. Su trabajo es simple y determinista: leer el correo, verificar el asunto, y si coincide, extraer el Excel y guardarlo en processed/.

- Crear la función: Ir a AWS Lambda, crear función. Nombre: facturacion-trigger. Runtime: Python 3.12. Rol: lambda-trigger-role (creado por Persona A). Timeout: 60 segundos. Memoria: 256 MB.

- Configurar trigger: Agregar trigger de tipo S3. Bucket: el bucket creado por Persona A. Prefijo: incoming/. Evento: s3:ObjectCreated:*.

- Código principal: El código hace lo siguiente:

import boto3, email, os, json, uuid

from email import policy

s3 = boto3.client('s3')

BUCKET = os.environ['BUCKET_NAME']

ASUNTO_FILTRO = 'CUENTA DE COBRO'

def lambda_handler(event, context):

# 1. Obtener la key del correo en S3

record = event['Records'][0]

key = record['s3']['object']['key']

# 2. Descargar el correo MIME

response = s3.get_object(Bucket=BUCKET, Key=key)

raw_email = response['Body'].read()

msg = email.message_from_bytes(

raw_email, policy=policy.default

)

# 3. FILTRAR POR ASUNTO (sin IA)

asunto = msg['subject'] or ''

if ASUNTO_FILTRO not in asunto.upper():

print(f'Correo ignorado: {asunto}')

return {'statusCode': 200,

'body': 'No es cuenta de cobro'}

# 4. Extraer adjunto Excel

for part in msg.walk():

filename = part.get_filename()

if filename and filename.endswith(

('.xlsx', '.xls')):

excel_data = part.get_payload(

decode=True)

excel_key = (

f'processed/{uuid.uuid4()}.xlsx'

)

s3.put_object(

Bucket=BUCKET,

Key=excel_key,

Body=excel_data,

Metadata={

'remitente': msg['from'] or '',

'asunto_original': asunto

}

)

return {'statusCode': 200,

'body': f'Excel: {excel_key}'}

print('No se encontro adjunto Excel')

return {'statusCode': 400,

'body': 'Sin adjunto Excel'}

- Variables de entorno: Agregar BUCKET_NAME con el nombre del bucket.

- Probar: Enviar un correo con asunto que contenga 'CUENTA DE COBRO' y un Excel adjunto. Verificar que aparezca en processed/.

Paso a paso: Lambda 2 — Orquestadora (conecta con IA)

Esta Lambda se dispara cuando aparece un archivo en processed/. Lee el Excel, lo convierte a JSON, y llama al agente IA en Bedrock. Luego toma el resultado del agente y ejecuta las acciones.

- Crear la función: Nombre: facturacion-orquestador. Runtime: Python 3.12. Rol: lambda-orchestrator-role. Timeout: 300 segundos (5 min, porque Bedrock puede tardar). Memoria: 512 MB.

- Agregar layer de openpyxl: Crear un Lambda Layer con openpyxl. Alternativa para prototipo: empaquetar openpyxl junto con el código en un .zip.

- Código principal:

import boto3, json, os, uuid

from io import BytesIO

from openpyxl import load_workbook

from datetime import datetime, timedelta

s3 = boto3.client('s3')

bedrock = boto3.client(

'bedrock-runtime', region_name='us-east-1')

dynamodb = boto3.resource('dynamodb')

scheduler = boto3.client('scheduler')

BUCKET = os.environ['BUCKET_NAME']

TABLE = os.environ['TABLE_NAME']

SENDER_LAMBDA_ARN = os.environ['SENDER_LAMBDA_ARN']

SCHEDULER_ROLE_ARN = os.environ['SCHEDULER_ROLE_ARN']

def excel_to_json(s3_key):

'''Lee Excel de S3, retorna lista de dicts'''

obj = s3.get_object(Bucket=BUCKET, Key=s3_key)

wb = load_workbook(BytesIO(obj['Body'].read()))

ws = wb.active

headers = [c.value for c in ws[1]]

rows = []

for row in ws.iter_rows(min_row=2, values_only=True):

rows.append(dict(zip(headers, row)))

return headers, rows

def invoke_agent(headers, rows, remitente):

'''Llama a Claude en Bedrock'''

prompt = f'''Eres un experto en finanzas.

... (ver sección del Persona C para

el prompt completo del agente)'''

response = bedrock.invoke_model(

modelId='anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0',

contentType='application/json',

body=json.dumps({

'anthropic_version': 'bedrock-2023-05-31',

'max_tokens': 4096,

'messages': [{

'role': 'user',

'content': prompt

}]

})

)

result = json.loads(

response['body'].read())

return json.loads(

result['content'][0]['text'])

def lambda_handler(event, context):

record = event['Records'][0]

s3_key = record['s3']['object']['key']

# 1. Leer Excel

headers, rows = excel_to_json(s3_key)

# 2. Obtener metadata del correo

meta = s3.head_object(

Bucket=BUCKET, Key=s3_key)

remitente = meta.get('Metadata', {})

.get('remitente', 'no-reply@empresa.com')

# 3. Invocar agente IA

agent_output = invoke_agent(

headers, rows, remitente)

# 4. Verificar si hay errores

if 'error_report' in agent_output:

# Guardar error en DynamoDB

# Notificar via SNS

return {'statusCode': 400,

'body': agent_output['error_report']}

# 5. Guardar en DynamoDB

factura_id = str(uuid.uuid4())

table = dynamodb.Table(TABLE)

table.put_item(Item={

'factura_id': factura_id,

'cliente': agent_output['pdf_content']

['cliente']['nombre'],

'estado': 'procesado',

'fecha_procesamiento':

datetime.now().isoformat(),

'fecha_envio_programado':

agent_output['scheduled_date'],

'agent_output': json.dumps(agent_output),

's3_excel_key': s3_key

})

# 6. Pasar output a Persona D

#    (Lambda generadora de PDF)

#    Puede ser invocación directa

#    o guardar JSON en S3

s3.put_object(

Bucket=BUCKET,

Key=f'output/{factura_id}.json',

Body=json.dumps({

'factura_id': factura_id,

**agent_output

})

)

return {'statusCode': 200}

Paso a paso: Lambda 3 — Envío de correo

Esta Lambda es disparada por EventBridge Scheduler en la fecha programada. Descarga el PDF de S3, arma el correo y lo envía por SES.

import boto3, json, os

from email.mime.multipart import MIMEMultipart

from email.mime.text import MIMEText

from email.mime.application import (

MIMEApplication)

s3 = boto3.client('s3')

ses = boto3.client('ses')

dynamodb = boto3.resource('dynamodb')

def lambda_handler(event, context):

factura_id = event['factura_id']

pdf_key = event['s3_pdf_key']

email_body = event['email_body']

destinatario = event['destinatario']

# 1. Descargar PDF

pdf_obj = s3.get_object(

Bucket=os.environ['BUCKET_NAME'],

Key=pdf_key)

pdf_data = pdf_obj['Body'].read()

# 2. Armar correo MIME

msg = MIMEMultipart('mixed')

msg['Subject'] = 'Cuenta de cobro adjunta'

msg['From'] = os.environ['SENDER_EMAIL']

msg['To'] = destinatario

# Cuerpo HTML

body = MIMEText(email_body, 'html')

msg.attach(body)

# Adjunto PDF

att = MIMEApplication(pdf_data)

att.add_header('Content-Disposition',

'attachment',

filename='cuenta_de_cobro.pdf')

msg.attach(att)

# 3. Enviar

ses.send_raw_email(

Source=os.environ['SENDER_EMAIL'],

Destinations=[destinatario],

RawMessage={'Data': msg.as_string()}

)

# 4. Actualizar estado en DynamoDB

table = dynamodb.Table(

os.environ['TABLE_NAME'])

table.update_item(

Key={'factura_id': factura_id},

UpdateExpression=

'SET estado = :s',

ExpressionAttributeValues=

{':s': 'enviado'}

)

Entregables de Persona B

- Lambda 1 (trigger) desplegada y probada con correo real

- Lambda 2 (orquestadora) desplegada con integración a Bedrock

- Lambda 3 (envío) desplegada y probada con SES

- Todas las variables de entorno documentadas

2.3 Persona C — Agente IA (prompts y tools)

PERSONA C — AGENTE IA

Responsabilidad: Diseñar los prompts y la lógica del agente de IA que interpreta los datos y genera el contenido.

Habilidades necesarias: Prompt engineering, conocimiento de Claude API, JSON, conceptos de facturación.

Tareas específicas

- Diseñar el system prompt del agente para extracción de datos.

- Definir el schema JSON de salida (pdf_content, email_body, scheduled_date).

- Diseñar el manejo de datos faltantes (error_report sin inventar datos).

- Probar con múltiples formatos de Excel (columnas diferentes, datos faltantes, formatos de fecha distintos).

- Iterar sobre la calidad del contenido generado hasta lograr tono profesional.

System prompt del agente (completo)

Este es el prompt que la Lambda orquestadora envía a Claude via Bedrock. Persona C debe refinarlo y probarlo:

SYSTEM_PROMPT = '''

Eres un experto en finanzas empresariales

y facturación. Tu tarea es analizar datos

extraídos de un archivo Excel y producir

tres outputs específicos.

## REGLAS ABSOLUTAS

1. NUNCA inventes datos que no estén en el

Excel. Si falta información, reporte en

error_report.

2. Identifica los campos por CONTEXTO, no

por nombre exacto de columna.

Ej: 'Razón social', 'Cliente',

'Nombre empresa' = campo cliente.

3. Los campos clave son: cliente,

identificación (NIT/CC), concepto,

valor, fecha.

4. Si TODOS los campos están presentes,

genera el output completo.

5. Si ALGUNO falta, devuelve SOLO el

error_report.

## FORMATO DE SALIDA (JSON estricto)

Responde SOLO con JSON válido, sin

markdown, sin explicaciones.

### Caso exitoso:

{

"status": "success",

"pdf_content": {

"titulo": "Cuenta de cobro",

"numero": "CC-2026-XXXX",

"fecha_emision": "YYYY-MM-DD",

"emisor": {

"nombre": "[tu empresa]",

"nit": "[NIT]",

"direccion": "[dir]",

"telefono": "[tel]"

},

"cliente": {

"nombre": "[del Excel]",

"identificacion": "[del Excel]",

"direccion": "[si está disponible]"

},

"items": [

{

"descripcion": "[concepto]",

"valor": 0.00

}

],

"valor_total": 0.00,

"valor_en_letras": "[monto en palabras]",

"observaciones": "[si aplica]"

},

"email_body": "<html>...[correo HTML

profesional]...</html>",

"scheduled_date": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ"

}

### Caso con datos faltantes:

{

"status": "error",

"error_report": {

"campos_faltantes": ["campo1"],

"campos_encontrados": {

"campo": "valor"

},

"mensaje": "Descripcion del problema"

}

}

## REGLAS PARA email_body

- Tono corporativo, formal pero claro

- Mencionar el concepto y valor específicos

- Indicar que se adjunta la cuenta de cobro

- Incluir saludo y despedida profesional

- Formato HTML con estilos inline

## REGLAS PARA scheduled_date

- Mínimo 3 días hábiles desde hoy

- Excluir sábados y domingos

- Formato ISO 8601 con hora 08:00 UTC

'''

Mensaje del usuario (template)

Este es el mensaje que acompaña al system prompt, con los datos reales del Excel:

USER_MESSAGE = f'''

Fecha actual: {datetime.now().isoformat()}

Datos del emisor (tu empresa):

- Nombre: EMPRESA EJEMPLO S.A.S

- NIT: 900.123.456-7

- Dirección: Calle 10 #5-30, Cali

- Teléfono: (602) 555-0100

Datos extraídos del Excel:

Columnas encontradas: {headers}

Filas de datos:

{json.dumps(rows, default=str,

ensure_ascii=False, indent=2)}

Remitente del correo: {remitente}

Genera el JSON de salida siguiendo

las reglas del sistema.

'''

Casos de prueba obligatorios

Persona C debe probar el prompt con estos escenarios antes de darlo por listo:

| Caso | Excel de prueba | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Normal | Columnas: Cliente, NIT, Concepto, Valor, Fecha. Todos los datos completos. | JSON exitoso con pdf_content, email_body y scheduled_date correctos. |
| Col. renombradas | Columnas: "Razón Social", "Identificación tributaria", "Servicio prestado", "Monto", "Fecha factura". | Debe identificar los campos por contexto y generar JSON exitoso. |
| Dato faltante | Columnas: Cliente, Concepto, Valor. Falta NIT/identificación. | Debe devolver error_report indicando que falta la identificación. |
| Múltiples filas | 3 filas con diferentes clientes y montos. | Debe generar items múltiples en pdf_content con el total correcto. |
| Formatos fecha | Fechas en formatos: "15/04/2026", "2026-04-15", "Abril 15, 2026". | Debe normalizar todas al formato YYYY-MM-DD. |

Entregables de Persona C

- System prompt final probado y validado con los 5 casos

- Template del user message documentado

- Schema JSON de salida definido y validado

- Documento con resultados de cada caso de prueba

2.4 Persona D — Generación de PDF y envío programado

PERSONA D — PDF + ENVÍO

Responsabilidad: Tomar el JSON del agente IA y convertirlo en un PDF profesional. Configurar el envío programado.

Habilidades necesarias: Python, fpdf2 o reportlab, AWS EventBridge Scheduler.

Tareas específicas

- Desarrollar el generador de PDF que toma el pdf_content del agente y crea un archivo profesional.

- Diseñar el template visual de la cuenta de cobro (encabezado, tabla, totales, pie).

- Integrar con la Lambda orquestadora: recibir el JSON, generar PDF, subirlo a S3.

- Configurar EventBridge Scheduler: crear el schedule con la fecha del agente que dispare la Lambda de envío.

Paso a paso: generador de PDF con fpdf2

Instalar fpdf2 como Lambda Layer o empaquetarlo con el código. Aquí está el código completo:

from fpdf import FPDF

import json

class CuentaCobroPDF(FPDF):

def header(self):

self.set_font('Helvetica', 'B', 18)

self.cell(0, 12, 'CUENTA DE COBRO',

align='C', new_x='LMARGIN',

new_y='NEXT')

self.ln(4)

self.set_draw_color(30, 80, 120)

self.set_line_width(0.5)

self.line(10, self.get_y(),

200, self.get_y())

self.ln(8)

def footer(self):

self.set_y(-15)

self.set_font('Helvetica', 'I', 8)

self.cell(0, 10,

f'Página {self.page_no()}',

align='C')

def generar_pdf(pdf_content):

pdf = CuentaCobroPDF()

pdf.add_page()

pdf.set_auto_page_break(auto=True,

margin=15)

# Número y fecha

pdf.set_font('Helvetica', '', 11)

pdf.cell(95, 8,

f'No: {pdf_content["numero"]}')

pdf.cell(95, 8,

f'Fecha: {pdf_content["fecha_emision"]}',

align='R', new_x='LMARGIN',

new_y='NEXT')

pdf.ln(6)

# Datos del emisor

e = pdf_content['emisor']

pdf.set_font('Helvetica', 'B', 11)

pdf.cell(0, 7, 'DATOS DEL EMISOR',

new_x='LMARGIN', new_y='NEXT')

pdf.set_font('Helvetica', '', 10)

pdf.cell(0, 6, f'{e["nombre"]}',

new_x='LMARGIN', new_y='NEXT')

pdf.cell(0, 6, f'NIT: {e["nit"]}',

new_x='LMARGIN', new_y='NEXT')

pdf.cell(0, 6, f'{e["direccion"]}',

new_x='LMARGIN', new_y='NEXT')

pdf.ln(6)

# Datos del cliente

c = pdf_content['cliente']

pdf.set_font('Helvetica', 'B', 11)

pdf.cell(0, 7, 'DATOS DEL CLIENTE',

new_x='LMARGIN', new_y='NEXT')

pdf.set_font('Helvetica', '', 10)

pdf.cell(0, 6, f'{c["nombre"]}',

new_x='LMARGIN', new_y='NEXT')

pdf.cell(0, 6,

f'ID: {c["identificacion"]}',

new_x='LMARGIN', new_y='NEXT')

pdf.ln(6)

# Tabla de items

pdf.set_font('Helvetica', 'B', 10)

pdf.set_fill_color(30, 80, 120)

pdf.set_text_color(255, 255, 255)

pdf.cell(130, 8, 'Descripción',

border=1, fill=True)

pdf.cell(60, 8, 'Valor',

border=1, fill=True, align='R',

new_x='LMARGIN', new_y='NEXT')

pdf.set_text_color(0, 0, 0)

pdf.set_font('Helvetica', '', 10)

for item in pdf_content['items']:

pdf.cell(130, 8,

item['descripcion'], border=1)

pdf.cell(60, 8,

f'${item["valor"]:,.2f}',

border=1, align='R',

new_x='LMARGIN', new_y='NEXT')

# Total

pdf.set_font('Helvetica', 'B', 12)

pdf.cell(130, 10, 'TOTAL', border=1)

pdf.cell(60, 10,

f'${pdf_content["valor_total"]:,.2f}',

border=1, align='R',

new_x='LMARGIN', new_y='NEXT')

# Valor en letras

pdf.ln(4)

pdf.set_font('Helvetica', 'I', 9)

pdf.cell(0, 6,

f'Son: {pdf_content["valor_en_letras"]}'

, new_x='LMARGIN', new_y='NEXT')

return pdf.output()

Paso a paso: configurar EventBridge Scheduler

Este código se ejecuta dentro de la Lambda orquestadora (Persona B) después de generar el PDF:

import boto3

scheduler = boto3.client('scheduler')

def programar_envio(

factura_id, scheduled_date,

pdf_key, email_body, destinatario,

sender_lambda_arn, role_arn):

scheduler.create_schedule(

Name=f'envio-{factura_id}',

ScheduleExpression=(

f'at({scheduled_date})'),

FlexibleTimeWindow={

'Mode': 'OFF'

},

Target={

'Arn': sender_lambda_arn,

'RoleArn': role_arn,

'Input': json.dumps({

'factura_id': factura_id,

's3_pdf_key': pdf_key,

'email_body': email_body,

'destinatario': destinatario

})

},

ActionAfterCompletion='DELETE'

)

Entregables de Persona D

- Función generadora de PDF probada con el JSON de ejemplo

- PDF de prueba generado con formato profesional correcto

- Código de programación de EventBridge Scheduler integrado

- Lambda de envío probada end-to-end (PDF real enviado por SES)

4. Flujo completo del sistema

Este es el flujo paso a paso de lo que ocurre desde que llega un correo hasta que el cliente recibe la cuenta de cobro:

- Llega correo a facturas@tuempresa.com con un Excel adjunto.

- SES guarda el correo completo (formato MIME) en S3 bucket incoming/.

- S3 Event Notification dispara la Lambda trigger.

- Lambda trigger lee el correo MIME, extrae el asunto. Si contiene "CUENTA DE COBRO", extrae el adjunto Excel y lo guarda en S3 processed/. Si no contiene el asunto esperado, ignora el correo.

- S3 Event Notification (en processed/) dispara la Lambda orquestadora.

- Lambda orquestadora lee el Excel de S3, convierte los datos a JSON con openpyxl.

- Lambda orquestadora envía los datos a Claude via Amazon Bedrock con el system prompt diseñado por Persona C.

- Claude analiza los datos, identifica los campos (cliente, NIT, concepto, valor, fecha) sin importar cómo se llamen las columnas. Si falta algo, devuelve error_report. Si todo está completo, genera: pdf_content, email_body, scheduled_date.

- Lambda orquestadora recibe el JSON del agente. Si hay error, notifica via SNS y registra en DynamoDB. Si es exitoso, invoca el generador de PDF.

- Generador de PDF toma el pdf_content y crea el archivo PDF con formato profesional. Lo sube a S3 output/.

- Lambda orquestadora crea un schedule en EventBridge Scheduler con la scheduled_date del agente, apuntando a la Lambda de envío.

- Registra todo en DynamoDB: factura_id, cliente, estado, fechas, keys de S3.

- Cuando llega la fecha programada, EventBridge dispara la Lambda de envío.

- Lambda de envío descarga el PDF de S3, arma el correo MIME con el email_body del agente como cuerpo HTML y el PDF como adjunto.

- SES envía el correo al cliente.

- Lambda de envío actualiza DynamoDB: estado = "enviado".

5. Prerequisitos y configuración inicial

5.1 Cuenta AWS

- Crear cuenta AWS si no existe (aws.amazon.com)

- Configurar MFA en la cuenta root

- Crear un usuario IAM con acceso programático para cada persona del equipo

- Región principal: us-east-1 (Virginia) — es la que tiene mejor soporte de SES y Bedrock

5.3 Servicios AWS necesarios

| Servicio | Para qué se usa | Costo estimado (prototipo) |
| --- | --- | --- |
| Amazon SES | Recibir y enviar correos | Gratis (primeros 1000 emails/mes) |
| Amazon S3 | Almacenar correos, Excel, PDFs | < $0.10/mes |
| AWS Lambda | Ejecutar el código (3 funciones) | Gratis (400,000 GB-seg/mes) |
| Amazon Bedrock | Agente IA (Claude) | ~$0.01-0.05 por factura procesada |
| DynamoDB | Registro y auditoría | Gratis (25 GB, 25 WCU/RCU) |
| EventBridge | Programar envíos futuros | $1.00 por millón de schedules |
| CloudWatch | Logs y monitoreo | Gratis (primeros 5 GB) |

Costo total estimado del prototipo: menos de $5 USD/mes para volumen bajo de pruebas.

6. Checklist de verificación final

Antes de dar por terminado el prototipo, verificar cada punto:

6.1 Prueba end-to-end

- Enviar correo con asunto 'CUENTA DE COBRO' y Excel adjunto a la dirección configurada

- Verificar que el Excel aparezca en S3 processed/

- Verificar que la Lambda orquestadora se ejecute y llame a Bedrock

- Verificar que el JSON del agente contenga pdf_content, email_body y scheduled_date

- Verificar que el PDF se genere correctamente en S3 output/

- Verificar que el schedule se cree en EventBridge

- Verificar que DynamoDB tenga el registro con estado 'procesado'

- Esperar a que se dispare el schedule (o cambiarlo a 2 minutos para prueba)

- Verificar que el correo llegue al destinatario con el PDF adjunto

- Verificar que DynamoDB actualice el estado a 'enviado'

6.2 Prueba de errores

- Enviar correo sin asunto 'CUENTA DE COBRO' — debe ser ignorado

- Enviar correo sin adjunto Excel — debe registrar error

- Enviar Excel con datos faltantes — el agente debe reportar error_report

- Enviar Excel con columnas renombradas — el agente debe identificarlas

6.3 Seguridad

- Verificar que ningún bucket S3 sea público

- Verificar que los roles IAM tengan permisos mínimos

- Verificar que SES esté configurado solo para el dominio autorizado

- Verificar que las variables de entorno no contengan secretos en texto plano